## Slide 1
PROGRAM CLOSURE REPORT
【プログラム名】
プログラム完了報告書
対象期間：YYYY年MM月 〜 YYYY年MM月
提出日：YYYY年MM月DD日 ／ 作成：プログラムマネージャー（氏名）
提出先：運営委員会

## Slide 2
目次
01
プログラム完了報告書
概要・やったこと・ベネフィット・お金・計画との差・教訓・引き継ぎ・承認
02
ベネフィット実現報告書
終結6か月後／12か月後の測定結果・想定との差・差の理由・今後
A
Appendix
構成プロジェクト詳細、指標定義、保管ルール など

## Slide 3
01
プログラム完了報告書
終結判定時に作成 ／ 作成者：PgM ／ 目安 8〜12ページ ／ 読み手：運営委員会・経営層

## Slide 4
1
概要
このページだけで全体がわかるように。経営層はここしか読まないこともあります
項目 | 内容
目的 | （プログラムが実現しようとしたこと）
期間 | YYYY年MM月 〜 YYYY年MM月（XXか月・計画どおり／XXか月延長）
投資 | 承認枠 ＿＿円 ／ 実績 ＿＿円（枠内・XX%）
構成PJ | X本（完了X本）：＿＿、＿＿、＿＿
結果 | X指標のうちX指標が目標達成。年間効果 ＿＿円。回収見込み ＿年
未達 | X指標。再測定予定：YYYY年MM月 ／ 目標見直しの要否
記入ガイド：目的・期間・投資額・得られた効果・未達の5つを必ず1ページに収める

## Slide 5
2
やったこと
構成プロジェクトごとに、何を作り、いつ稼働したか
PJ | 名称 | 主な成果物 | 稼働日 | 状態
P1 |  |  | YYYY/MM | 完了
P2 |  |  | YYYY/MM | 完了
P3 |  |  | YYYY/MM | 完了
P4 |  |  | YYYY/MM | 完了
P5 |  |  | YYYY/MM | 完了
記入ガイド：成果物の一覧で終わらせない。効果の話は3章で書く

## Slide 6
3
ベネフィットの状況
指標ごとの開始時・目標・実績・達成率。未達の理由も書く
ID | 指標 | 開始時 | 目標 | 実績 | 達成率 | 未達の理由 | 次の手
B-01 |  |  |  |  | % |  | 
B-02 |  |  |  |  | % |  | 
B-03 |  |  |  |  | % |  | 
B-04 |  |  |  |  | % |  | 
B-05 |  |  |  |  | % |  | 
B-06 |  |  |  |  | % |  | 
記入ガイド：未達を隠さない。プログラム要因／外部要因／目標設定の問題を切り分け、目標値そのものも疑う

## Slide 7
4
お金
承認枠・計画・実績・差の理由。予備費の使い道
項目 | 当初計画 | 実績 | 差
承認枠 |  | — | —
構成PJの合計 |  |  | 
プログラム予備費 |  | （使用額） | （残額）
合計 |  |  | 
予備費の使い道
P＿：＿＿＿＿ ＿＿万円
P＿：＿＿＿＿ ＿＿万円
P＿：＿＿＿＿ ＿＿万円
記入ガイド：予備費の内訳は次のプログラムの予備費見積りに使われる。金額と用途をセットで残す

## Slide 8
5
計画との差
当初計画から変わったこととその理由
期間
当初：
変更後：
理由：
範囲
当初：
変更後：
理由：
体制
当初：
変更後：
理由：
記入ガイド：変更がなかった項目も「変更なし」と明記する

## Slide 9
6
教訓
「何が起きて、どうしたら、どうなったか」を数字で書く
分類 | 教訓（何が起きて・どうしたら・どうなったか） | 次への提言
うまくいった |  | 
うまくいった |  | 
うまくいかなかった |  | 
うまくいかなかった |  | 
記入ガイド：「コミュニケーションが大事」のような抽象的な教訓は書かない。数字と行動を入れる

## Slide 10
7
引き継ぎ事項
終結後に残る作業・測定・課題と、その引き取り先
区分 | 内容 | 引き取り先 | 期限
作業 |  |  | 
測定 |  |  | YYYY/MM
課題 |  |  | 
記入ガイド：ベネフィット測定の担当は業務部門に持たせる（PJ完了後も測定を続けるため）

## Slide 11
8
承認
運営委員会・スポンサーの承認欄
プログラムスポンサー
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
運営委員会 委員長
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
プログラムマネージャー
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
□ 終結を承認する □ 条件付きで承認する（条件： ） □ 差し戻し

## Slide 12
02
ベネフィット実現報告書
終結6か月後・12か月後に作成 ／ 作成者：業務部門（PgMは支援） ／ 目安 3〜5ページ

## Slide 13
1
測定の結果・当初想定との差
全指標の最新値と、終結時点からの変化
ID | 指標 | 目標 | 終結時 | 6か月後 | 12か月後 | 達成状況 | 維持できているか
B-01 |  |  |  |  |  |  | 
B-02 |  |  |  |  |  |  | 
B-03 |  |  |  |  |  |  | 
B-04 |  |  |  |  |  |  | 
B-05 |  |  |  |  |  |  | 
B-06 |  |  |  |  |  |  | 
記入ガイド：達成済みの指標も、1年後に元に戻っていないかを確認する（戻っていれば定着の問題）

## Slide 14
3
差の理由・今後
要因を3つに切り分け、測定を続けるか・追加の手を打つかを決める
プログラムの要因
（該当する指標と内容）
外部要因
（該当する指標と内容）
目標設定の問題
（該当する指標と内容）
今後の対応
□ 測定を継続する（次回：YYYY/MM）
□ 測定を終了する
□ 追加の手を打つ
内容：
担当：

## Slide 15
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 16
A-1
保管・検索ルール
3年後に誰かがたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_プログラム名_完了報告書
検索キーワード | 
関連文書 | プログラム憲章／ベネフィット登録簿／移行計画 など

## Slide 17
A-2
補足資料
構成PJの詳細、指標の定義・測定方法、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 18
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる