## Slide 1
ROLLOUT PLAN
【プログラム名】
移行・展開計画表（ロールアウト計画）
展開方式：
展開期間：
作成：

## Slide 2
目次
01
展開計画
展開方式の選択・展開計画表・切替の判定と切り戻し（第1波）・展開の実績
02
運用ルール
運用スケジュール・承認
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
展開計画
展開開始の3か月前に骨格を作り、運営委員会で承認

## Slide 4
1
展開方式の選択
方式は目的から選ぶ。「安全そうだから」では選ばない
方式 | 向いている場面 | 向かない場面 | 採否
一斉 | 施行日が決まっている／並行運用が業務的に不可能 | 拠点数が多い／業務が拠点ごとに違う | 
段階 | 拠点・部門が複数ある／業務のやり方に差がある | 期限が厳しく順次に回す時間がない | 
並行 | 止められない基幹業務／データの正しさを確かめたい | 現場の人手に余裕がない | 
記入ガイド：プログラムでは段階（パイロット→順次）が基本

## Slide 5
2
展開計画表
いちばん複雑な拠点を先頭にする
波 | 拠点 | 規模 | 切替日 | 現地支援 | 次へ進む条件 | 責任者
第1波 |  |  |  |  |  | 
第2波 |  |  |  |  |  | 
第3波 |  |  |  |  |  | 
記入ガイド：前の波の担当者を次の波に連れていく。支援日数は実績を見て減らす

## Slide 6
3
切替の判定と切り戻し（第1波）
「いつまでなら戻せるか」を切替前に計算して全員で共有
項目 | 内容
切替のGo判定 | 
判定の会議 | 
切り戻しの基準 | 
切り戻しの期限 | 
旧運用の停止日 | 
記入ガイド：切り戻しの期限を全員が知っていれば、48時間目の判断が真剣になる

## Slide 7
4
展開の実績
各波の後にふりかえり、学びを次の波に反映する
項目 | 第1波（関東） | 第2波（中部） | 第3波（九州）
現地支援の日数 |  |  | 
切替後1週間の問い合わせ件数 |  |  | 
計画作成が2時間以内になるまで |  |  | 
重大な不具合 |  |  | 
切り戻しの発生 |  |  | 
次の波への反映 |  |  | 

## Slide 8
02
運用ルール
旧運用の停止を延ばすには運営委員会の承認が要る

## Slide 9
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が | 実施日
展開開始の3か月前 | 方式を決め、計画表の骨格を作る。運営委員会で承認 | PgM・PM | 
各波の切替5営業日前 | Go／No-Go判定会議 | PgM・PM・拠点責任者 | 
切替当日 | 時刻ごとの手順書に沿って実施。切り戻し期限を共有 | PM・拠点責任者 | 
各波の完了後 | 次へ進む条件を確認し、ふりかえり1時間 | PgM・PM・拠点責任者 | 
ふりかえりの翌週 | 学びを次の波の計画に反映 | PM | 
旧運用の停止日 | 停止を実施。延ばす場合は運営委員会の承認 | PgM | 

## Slide 10
2
承認
展開計画の承認
プログラムマネージャー
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
情報システム部長
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
製造本部長
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
□ 承認する □ 条件付きで承認する（条件： ） □ 差し戻し

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_移行・展開計画表（ロールアウト計画）
検索キーワード | 
関連文書 | 旧運用の停止計画／教育・研修計画表／移行手順書
改訂履歴 | 

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる