## Slide 1
ESCALATION CRITERIA
【プログラム名】
エスカレーション基準表
版：
適用範囲：
作成：

## Slide 2
目次
01
エスカレーション基準
4つの層と回答期限・エスカレーション基準表・上げる方法と回答期限・エスカレーション記録
02
運用ルール
運用スケジュール・承認
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
エスカレーション基準
どういうときに・誰に・いつまでに上げるかを先に決める

## Slide 4
1
4つの層と回答期限
期限内に判断が出なければ自動で次の層へ上がる
L1 PM
判断者：
回答期限：
L2 PgM
判断者：
回答期限：
L3 運営委員会
判断者：
回答期限：
L4 経営会議・スポンサー
判断者：
回答期限：
記入ガイド：上げる基準だけで答える期限がない基準表は機能しない

## Slide 5
2
エスカレーション基準表
判定の指標は必ず数字にする
区分 | 判定の指標 | L1（PM） | L2（PgM） | L3（運営委員会） | L4（経営）
コスト | 追加で必要になる費用 |  |  |  | 
スケジュール | 稼働日からの遅れ |  |  |  | 
スコープ | 他PJへの影響 |  |  |  | 
要員 | 不足する人月 |  |  |  | 
品質 | 本番に影響する不具合 |  |  |  | 
ベンダー | 契約・体制の変更 |  |  |  | 
安全 | 運行・現場の安全 |  |  |  | 
記入ガイド：安全・法令など、層を飛ばしてよい区分を例外として明記する

## Slide 6
3
上げる方法と回答期限
PMOが回答期限を毎日監視する
層 | 上げる方法 | 回答期限 | 期限を超えたとき
L2（PgM） |  |  | 
L3（運営委員会） |  |  | 
L4（経営） |  |  | 
安全（例外） |  |  | 

## Slide 7
4
エスカレーション記録
「上げない」と判断したことも記録に残す
日付 | できごと | 区分・判定 | 上げ先 | 結果

## Slide 8
02
運用ルール
基準にあてはまったら上げるのは義務 ／ 半年に1回見直す

## Slide 9
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が
プログラム開始時 | 基準表を作り、憲章の付属資料として承認 | PgM・運営委員会
PM着任時 | 基準表を読み合わせ、裁量の範囲を確認 | PgM・新任PM
随時 | 基準にあてはまったら、判断を待たずに上げる | PM・PMO
毎日 | 回答期限を監視し、超えそうなものを知らせる | PMO
半年に1回 | 基準の金額・日数が実態に合っているか見直す | PgM・運営委員会
記入ガイド：上げる件数が急に増えたり減ったりしたら、基準見直しのサイン

## Slide 10
2
承認
基準表の承認
プログラムスポンサー
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
運営委員会 委員長
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
プログラムマネージャー
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
□ 承認する □ 条件付きで承認する（条件： ） □ 差し戻し

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_エスカレーション基準表
検索キーワード | 
関連文書 | プログラム憲章／ガバナンス・会議体設計書／変更管理台帳
改訂履歴 | 

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる