## Slide 1
PROGRAM RISK REGISTER
【プログラム名】
プログラム・リスク統合管理表
評価時点：
期間：
作成：

## Slide 2
目次
01
評価基準
統合影響度の基準・共通原因リスクの考え方
02
リスク統合管理表
統合影響度「大」のリスク・ベネフィット・オーナー・方針・引当予備費の確認
03
運用ルール
運用スケジュール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
評価基準
プログラム開始時に全PJ共通の基準を決め、憲章に書いておく

## Slide 4
1
統合影響度の基準
3つの列のうち1つでもあてはまれば、その評価
統合影響度 | 影響額 | 影響期間 | ベネフィットへの影響 | 報告先
大 | 5,000万円以上 | 3か月以上 | 目標未達になる | 運営委員会（毎月）
中 | 1,000万〜5,000万円 | 1〜3か月 | 達成が遅れる | 推進会議（隔週）
小 | 1,000万円未満 | 1か月未満 | 影響なし | PJ内で管理
記入ガイド：金額は小さくても、ベネフィットの目標未達につながるなら「大」

## Slide 5
2
共通原因リスクの考え方
各PJの評価は「小」でも、足し算すると「大」になる
各PJの見え方
（各PJの評価）
プログラムの見え方
（統合した評価）
見つけ方
（実施日・担当）

## Slide 6
02
リスク統合管理表
影響PJが2つ以上のリスクをプログラムで持つ

## Slide 7
1
統合影響度「大」のリスク
4・5・12（影響PJ・ベネフィット・引当）がプログラム特有
ID | リスク名 | 影響PJ | 可能性 | 影響額 | 期間 | 対応策 | 引当
PR-01 |  |  |  |  |  |  | 
PR-02 |  |  |  |  |  |  | 
PR-03 |  |  |  |  |  |  | 
PR-04 |  |  |  |  |  |  | 
PR-05 |  |  |  |  |  |  | 
記入ガイド：リスク名は25字以内で「〜のおそれ」で終える形にそろえる

## Slide 8
2
ベネフィット・オーナー・方針
オーナーをPgM一人に集中させない
ID | 影響するベネフィット | 対応方針 | 期限 | オーナー
PR-01 |  |  |  | 
PR-02 |  |  |  | 
PR-03 |  |  |  | 
PR-04 |  |  |  | 
PR-05 |  |  |  | 

## Slide 9
3
引当予備費の確認
引当の合計が予備費を超えていないか確認する
項目 | 金額 | 備考
プログラム予備費 |  | 
「大」6件への引当合計 |  | 
残り（中8件・小4件向け） |  | 

## Slide 10
03
運用ルール
四半期に1回、原因の欄で並べ替えて共通原因を探す

## Slide 11
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が
隔週の推進会議 | 各PJから上がったリスクを統合するか差し戻すか決める | PgM・PM
月1回 | 「大」を全件レビュー。対応策の進み具合を確認 | PgM・PMO
月1回（運営委員会） | 判断や支援が必要な「大」を報告 | PgM
四半期 | 共通原因の洗い出し（原因の欄で並べ替え） | PgM・PMO
PJ完了時 | そのPJのリスクの引き継ぎ先を決める | PgM・PM

## Slide 12
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 13
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_プログラム・リスク統合管理表
検索キーワード | 
関連文書 | プログラムRAIDログ／エスカレーション基準表／財務トラッキング表
改訂履歴 | 

## Slide 14
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 15
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる