## Slide 1
PROGRAM GOVERNANCE DESIGN
【プログラム名】
プログラム・ガバナンス・会議体設計書
版：
適用範囲：
作成：

## Slide 2
目次
01
会議体の全体設計
4層の会議体・上に上げる条件
02
会議体ごとの設計
プログラム推進会議・プログラム運営委員会
03
運用ルール
運用ルール・承認
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
会議体の全体設計
層ごとに会議体を1つだけ置く ／ 上に上げる条件を数字で決める

## Slide 4
1
4層の会議体
頻度が高いほど範囲が狭く、頻度が低いほど扱う金額が大きい
層 | 会議体 | 頻度・時間 | 出席者 | 決めること
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 

## Slide 5
2
上に上げる条件
どれかに当たったら上げる。当たらないものはその場で差し戻す
どこから | どこへ | 上げる条件（どれかに当たったら）
プロジェクト定例 | 推進会議 | 
推進会議 | 運営委員会 | 
運営委員会 | 庁議・議会 | 
記入ガイド：条件は金額・日数・影響範囲の3つで表す。定性的だと全部が上に上がる

## Slide 6
02
会議体ごとの設計
1会議につき10項目・半ページ

## Slide 7
1
プログラム推進会議
「決めないこと」の欄が意外と効く
項目 | 記入内容
目的 | 
決めること | 
決めないこと | 
頻度・時間 | 
出席者（必須／任意） | 
議長／事務局 | 
入力（2営業日前に配布） | 
出力 | 
上に上げる条件 | 
記入ガイド：時間配分：ダッシュボード5分／赤・橙の依存10分／議題20分／まとめ5分／予備5分

## Slide 8
2
プログラム運営委員会
同じ10項目で会議体ごとに書く
項目 | 記入内容
目的 | 
決めること | 
決めないこと | 
頻度・時間 | 
出席者（必須） | 
議長／事務局 | 
入力（2営業日前に配布） | 
出力 | 
上に上げる条件 | 

## Slide 9
03
運用ルール
ゲートのたびに会議体の構成を見直す

## Slide 10
1
運用ルール
ルール・内容・理由
ルール | 内容 | 理由
層ごとに会議体は1つ | 同じ層に2つ作らない | 「どちらで決めるのか」で迷う
上に上げる条件は数字で書く | 金額・日数・影響範囲の3つで表す | 定性的だと全部が上に上がる
下ろす条件も決める | 条件に当たらないものはその場で差し戻す | 上の会議が細かい話で埋まるのを防ぐ
資料は2営業日前に配る | 当日配布にしない | 会議が読み上げになる
必須出席者は8名まで | 「念のため呼ぶ」をやめる | 誰も責任を持たなくなる
フェーズが変わったら見直す | ゲートのたびに構成を確認 | 構築期と定着期では必要な会議が違う

## Slide 11
2
承認
会議体設計書の承認
運営委員会 委員長（副市長）
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
情報政策課長
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
プログラムマネージャー
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
□ 承認する □ 条件付きで承認する（条件： ） □ 差し戻し

## Slide 12
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 13
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_プログラム・ガバナンス・会議体設計書
検索キーワード | 
関連文書 | プログラム憲章／エスカレーション基準表／ステージゲート定義書
改訂履歴 | 

## Slide 14
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 15
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる