## Slide 1
PROGRAM STAKEHOLDER MAP
【プログラム名】
プログラム・ステークホルダーマップ
時点：
対象：
作成：

## Slide 2
目次
01
態度マップ
態度の5段階・現在地と動かす先
02
登録簿と働きかけ計画
① ステークホルダー登録簿（抜粋）・④ 働きかけ計画・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
態度マップ
「誰の態度を、いつまでに、どこへ動かすか」を決める

## Slide 4
1
態度の5段階
判断は発言ではなく行動でする
段階 | 見分け方（行動で判断する） | 有効な打ち手
反対 | 会議で明確に異を唱える。代替案を出して押し返す | 1対1で懸念を聞く。反対の理由を仕様に反映できないか探る
様子見 | 依頼しても動かない。「他部署が先に」と言う | 小さく早い成果を見せる。他部署の実績を伝える
中立 | 聞けば答えるが、自分からは動かない | 役割を与えて巻き込む。会議体の正式メンバーにする
協力 | 依頼すれば動く。期限を守る | 成果を可視化して返す。感謝を公式の場で伝える
推進 | 自分から他部署に働きかける | 他部署への働きかけを任せる。負荷をかけすぎない

## Slide 5
2
現在地と動かす先
全員を推進にしない。反対のまま置く判断も戦略
ステークホルダー | 影響度 | 現在 | 6か月後の目標 | なぜその位置か

## Slide 6
02
登録簿と働きかけ計画
四半期に1回、全件を見直す ／ 接点の担当は個人名

## Slide 7
1
① ステークホルダー登録簿（抜粋）
懸念の欄が空欄の人は、まだ本音を聞けていない目印
ID | 組織・役職 | 立場 | 期待 | 懸念 | 関与PJ | 接点（頻度・担当）
S-01 |  |  |  |  |  | 
S-02 |  |  |  |  |  | 
S-03 |  |  |  |  |  | 
S-04 |  |  |  |  |  | 
記入ガイド：人ではなく役職で管理すると異動に強い

## Slide 8
2
④ 働きかけ計画
説得より、反対の理由を計画に反映するのがいちばん効く
対象 | やること | 担当 | 期限 | 動かしたい先

## Slide 9
3
運用ルール
態度の列は限定公開。報告資料には働きかけ計画だけを載せる
ルール | 内容
四半期に1回、全件を見直す | 態度の列を更新し、動いたかどうかを確認する
態度は行動で判断する | 発言ではなく、依頼への応じ方で決める
全員を推進にしない | 影響度に応じて、必要な位置だけを目標にする
接点の担当は個人名で決める | 「情報政策課」ではなく「PgM 村瀬」
この表は限定公開にする | PgMとPMO、運営委員会の一部に限る

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_プログラム・ステークホルダーマップ
検索キーワード | 
関連文書 | チェンジマネジメント計画／体制図・役割分担表／会議体設計書
改訂履歴 | 

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる