## Slide 1
BENEFIT DEFINITION
【プログラム名】
ベネフィット定義書
版：
対象：
作成：

## Slide 2
目次
01
ベネフィット一覧
ベネフィット一覧・測れる指標にするための3つの条件
02
定義書（B-01の例）
B-01 欠品による販売機会損失・プログラムの寄与の切り分け（2025/8測定）・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
ベネフィット一覧
プログラム全体で5〜8指標 ／ 開始前に全指標の定義書を作る

## Slide 4
1
ベネフィット一覧
副作用になりうる指標も一覧に正式に入れる
ID | 指標 | 分類 | 開始時 | 最終目標 | 測る人 | 頻度
B-01 |  |  |  |  |  | 
B-02 |  |  |  |  |  | 
B-03 |  |  |  |  |  | 
B-04 |  |  |  |  |  | 
B-05 |  |  |  |  |  | 
記入ガイド：B-05はB-01の副作用として悪化しうる。B-01とB-05はセットで報告する

## Slide 5
2
測れる指標にするための3つの条件
「売上高」ではなく、プログラムの影響が届く粒度まで降ろす
条件 | 確かめ方 | 満たさないときの直し方
計算できる | 式を書き、必要なデータをすべて挙げられるか | 代理指標に置き換える（顧客満足度→再購入率）
データが取れる | そのデータが今も残っているか、今日取り出せるか | 取れないならプログラム開始と同時に記録を始める
影響が届く | 数字を動かす要因の半分以上がプログラムの範囲内か | 範囲外の影響が大きいなら、もう一段細かい指標にする

## Slide 6
02
定義書（B-01の例）
1指標につき1枚 ／ ⑤前提と⑥副作用を省かない

## Slide 7
1
B-01 欠品による販売機会損失
誰が測っても同じ数字が出るように書く
欄 | 内容
ヘッダ | 分類：／責任者：／測定：／データ提供：
① 指標の定義 | 
② 測る値 | 開始時：／中間目標：／最終目標：
③ データの出どころ | 
④ 測る時期と頻度 | 初回：／以降：／期限：
⑤ 前提 | 
⑥ 副作用 | 
⑦ 効くプロジェクト | （主）（従）
⑧ 改定履歴 | 
記入ガイド：データが取れないことが分かった時点が最も価値のある発見。まだ間に合う

## Slide 8
2
プログラムの寄与の切り分け（2025/8測定）
切り分け方は測る前に決めておく
内訳 | 金額 | 切り分けに使った方法
プログラムの寄与 |  | 
外部要因 |  | 
他部署の施策 |  | 
合計 |  | 

## Slide 9
3
運用ルール
目標値の変更は運営委員会の承認
ルール | 内容
開始前に全指標の定義書を作る | 開始時の値が測れることを始める前に確認する
データが取れないなら記録から始める | 記録の仕組みを構成PJの要件に含める
稼働直後は測らない | 定着期間（3〜6か月）を置いてから初回測定
副作用の指標も必ず報告する | 良い数字と悪い数字をセットで出す
切り分け方は測る前に決める | 比較対象（対象外カテゴリ、前年同期など）を先に確定

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_ベネフィット定義書
検索キーワード | 
関連文書 | プログラム憲章／ベネフィット・マップ／ベネフィット実現トラッキング表
改訂履歴 | 

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる