## Slide 1
RETROSPECTIVE & CLOSURE REPORT
【プロジェクト名】
振り返りシート・完了報告書
期間：
承認予算枠：
作成：

## Slide 2
目次
01
完了報告書
QCDSの計画と実績・主な変更と、その判断・事業上の成果（稼働6か月後に測定）
02
振り返りシート
困ったことと、その原因・次にやること・数字で残す教訓・振り返り会の進め方（90分）
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
完了報告書
対外・記録用 ／ 判定は達成／未達の2つだけ

## Slide 4
1
QCDSの計画と実績
実績は四捨五入せず、そのまま書く
軸 | 指標 | 目標 | 実績 | 判定
Q | 受入テストの重大不具合 |  |  | 
Q | 稼働後1か月の本番障害 |  |  | 
C | 総費用 |  |  | 
D | 本番稼働日 |  |  | 
S | 実現する要件数 |  |  | 
記入ガイド：意図した判断の結果でも、達成したかどうかは別。未達と書き、備考に経緯を残す

## Slide 5
2
主な変更と、その判断
いつ・誰が・何を決めたかを後からたどれるようにする
時期 | 何が起きたか | 誰が何を決めたか

## Slide 6
3
事業上の成果（稼働6か月後に測定）
目標に届いていなくても、そのまま書く
成果指標 | 開始時 | 目標 | 6か月後 | 達成率
欠品による販売機会損失 |  |  |  | 
期末値引き率 |  |  |  | 
店舗からの在庫問い合わせ |  |  |  | 
記入ガイド：投資2億2,680万円に対し初年度の効果は約1.9億円。第2弾の予算を通す根拠になる

## Slide 7
02
振り返りシート
内部・学び用 ／ 稼働2〜4週間後に90分の会で作る

## Slide 8
1
困ったことと、その原因
個人名を出さない。原因は仕組みと前提に求める
困ったこと（事実） | 掘り下げた原因

## Slide 9
2
次にやること
「どの文書に・誰が・いつまでに」まで書く
次にやること | どこに反映するか | 担当／期限

## Slide 10
3
数字で残す教訓
次の案件の見積りの前提になる
教訓 | 根拠

## Slide 11
4
振り返り会の進め方（90分）
PM以外が進行し、PMは意見を出す側に回る
STEP 1（10分）
（時間・担当）
STEP 2（15分）
（時間・担当）
STEP 3（30分）
（時間・担当）
STEP 4（20分）
（時間・担当）
STEP 5（15分）
（時間・担当）

## Slide 12
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 13
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_振り返りシート・完了報告書
検索キーワード | 
関連文書 | 標準WBS／体制図・役割分担表（RACI）／EVM管理表
改訂履歴 | 

## Slide 14
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 15
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる