## Slide 1
DEFECT TRACKING LOG
【プロジェクト名】
不具合管理表
工程：
規模：
管理：

## Slide 2
目次
01
判定基準と記入ルール
③ 判定基準表・① 不具合一覧（抜粋）
02
集計と打ち手
原因分類の集計（結合テスト8週間・455件）・サブシステム別の不具合密度・収束しないときの打ち手（4週間の中断）
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
判定基準と記入ルール
判定基準表はテスト開始前に作り、途中で変えない

## Slide 4
1
③ 判定基準表
重要度・優先度・本来見つかるべき工程の3つを必ず付ける
分類 | 区分 | 定義 | 付ける人
重要度 | S／A／B／C | S：業務停止 A：業務に大きな支障 B：回避策あり C：表示・表記 | 検出者
優先度 | 1／2／3／4 | 1：即日 2：今週中 3：工程内 4：稼働後の改善 | PMまたは品質担当
原因分類 | 単体レベル | 単体テストで見つかるべきもの | 修正者
原因分類 | 仕様解釈違い | 設計書のあいまいさによるもの | 修正者
原因分類 | テストデータ／環境 | テスト側の問題、環境・設定の問題 | 修正者
原因分類 | 結合不具合 | モジュール間の連携による本来の結合不具合 | 修正者
記入ガイド：重要度と優先度は別の人が付ける。同じ人が付けると一致してしまう

## Slide 5
2
① 不具合一覧（抜粋）
再現手順が無い行は受け付けない
ID | サブシステム | 現象／再現手順 | 重要度 | 優先度 | 原因分類 | 状態
BUG- |  | 現象： 再現手順： |  |  |  | 
BUG- |  |  |  |  |  | 
BUG- |  |  |  |  |  | 
記入ガイド：状態は6段階：起票→受付→修正中→修正済→確認中→完了。「対応中」にまとめない

## Slide 6
02
集計と打ち手
毎日は3つの数字だけ ／ 週次で原因分類を集計する

## Slide 7
1
原因分類の集計（結合テスト8週間・455件）
結合テストで結合の不具合が4%なら、テストとして機能していない
本来見つかるべき工程／原因 | 件数 | 割合
単体テストで見つかるべきもの |  | 
仕様の解釈違い（設計書のあいまいさ） |  | 
テストデータの不備（テスト側の問題） |  | 
環境・設定の問題 |  | 
本当の結合不具合（モジュール間の連携） |  | 
合計 |  | 

## Slide 8
2
サブシステム別の不具合密度
増員のタイミングで基準が伝わっていないことがよく起きる
サブシステム | 規模 | 検出件数 | 不具合密度（件/KStep） | 単体テストのケース密度
点検予定管理 |  |  |  | 
修理受付 |  |  |  | 
部品在庫 |  |  |  | 
請求連携 |  |  |  | 
共通基盤 |  |  |  | 
全体 |  |  |  | 

## Slide 9
3
収束しないときの打ち手（4週間の中断）
止める判断は、止めている間に何をするかとセットで出す
やったこと | 内容
記入ガイド：人を増やしても、出てくる量は変わらない。まず原因分類で仕分ける

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_不具合管理表
検索キーワード | 
関連文書 | 判定基準表／テスト計画書／稼働判定チェックリスト
改訂履歴 | 

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる