## Slide 1
MEETING AGENDA & MINUTES
【会議名】
会議アジェンダ・議事録
日時：
場所：
作成：

## Slide 2
目次
01
アジェンダ・議事録（1枚）
① 会議の基本情報・② 議題と結論・③ 決定事項 ④ 保留事項 ⑤ TODO
02
運用ルール
運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
アジェンダ・議事録（1枚）
左半分を会議の前に、右半分を会議の中で埋める

## Slide 4
1
① 会議の基本情報
「この会議で決めること」が書けない会議は資料配布で足りる
項目 | 記入内容
会議名 | 
日時・場所 | 
出席者 | 
欠席者 | 
この会議で決めること | 

## Slide 5
2
② 議題と結論
左（議題・担当・時間）は前、右（結論・決めた人・TODO）は会議中
No. | 議題 | 担当 | 時間 | 結論 | 決めた人 | TODO
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
記入ガイド：結論は「決定：」か「保留：」で始める。「〜の方向で」は使わない

## Slide 6
3
③ 決定事項 ④ 保留事項 ⑤ TODO
決定事項には主語を書く ／ 保留には「次に何があれば決まるか」を書く
区分 | ID | 内容
決定 | D- | 
決定 | D- | 
保留 | H- | 
TODO | — | （管理表の番号だけを書く）

## Slide 7
02
運用ルール
25分議論・5分まとめ ／ 決めることが無い週は開かない

## Slide 8
1
運用ルール
ルール・内容・理由
ルール | 内容 | 理由
アジェンダは前日までに配る | 議題・担当・時間・資料を埋めた状態で送る | 当日配布だと、その場で読む時間が要る
会議中に画面を共有して書く | 結論欄をその場で埋め、読み上げて確認 | 認識のずれがその場で見つかる
最後の5分をまとめに使う | 決定・保留・TODOを読み上げる | 会議終了時に議事録が完成する
結論は「決定」か「保留」で始める | それ以外の書き出しを使わない | 「〜の方向で」は後から判断できない
TODOは管理表に逃がす | 議事録には番号だけを書く | 宿題の置き場所をひとつにする
決めることが無い週は開かない | 共有だけなら資料を配って終わり | 毎週あるから開く会議は形骸化する

## Slide 9
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 10
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_会議アジェンダ・議事録
検索キーワード | 
関連文書 | TODO・アクションアイテム管理表／会議体一覧
改訂履歴 | 

## Slide 11
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 12
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる