## Slide 1
ORGANIZATION & RACI
【プロジェクト名】
体制図・役割分担表（RACI）
対象：
体制：
作成：

## Slide 2
目次
01
体制図
① 体制・RACIの4つの記号
02
役割分担表と意思決定
② 役割分担表（RACI）・③ 意思決定の一覧・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
体制図
体制図は「誰がいるか」、RACIは「誰が何をするか」

## Slide 4
1
① 体制
層・役割・人数・所属
層 | 役割 | 人数 | 所属
意思決定 |  |  | 
意思決定 |  |  | 
推進 |  |  | 
推進 |  |  | 
業務 |  |  | 
技術 |  |  | 
技術 |  |  | 
技術 |  |  | 

## Slide 5
2
RACIの4つの記号
迷ったらIにする。Iは一方通行なので何人付けても作業は止まらない
記号 | 意味 | 1行あたりの人数 | この人がすること
R（Responsible） | 実行する人 | 1人以上 | 実際に手を動かし、成果物を作る
A（Accountable） | 承認する人 | 必ず1人だけ | 出来上がりを判定し、責任を持つ
C（Consulted） | 相談する人 | 2〜3人まで | 作業の前や途中で意見を出す（双方向）
I（Informed） | 知らせる人 | 何人でもよい | 決まった結果を受け取る（一方通行）

## Slide 6
02
役割分担表と意思決定
Aは1行に必ず1人 ／ Cは2〜3人まで

## Slide 7
1
② 役割分担表（RACI）
判断が分かれやすい作業だけを20〜30行
作業 | PM | 業務リーダー | 技術リーダー | ベンダーPL | 情シス部長 | 店舗運営部長
要件の確定 |  |  |  |  |  | 
業務フローの設計 |  |  |  |  |  | 
システム方式の決定 |  |  |  |  |  | 
スコープ変更の判定（200万円未満） |  |  |  |  |  | 
スコープ変更の判定（200万円以上） |  |  |  |  |  | 
受入テストの合否判定 |  |  |  |  |  | 
稼働の可否判断 |  |  |  |  |  | 
店舗への告知 |  |  |  |  |  | 
記入ガイド：受入テストのAは使う側の責任者。作った側が判定すると必ず通ってしまう

## Slide 8
2
③ 意思決定の一覧
金額と日数の2軸で線を引く
決めること | 決める人 | 上限 | 上に上げる条件

## Slide 9
3
運用ルール
Aを1人に絞る話し合いがいちばん価値がある
ルール | 内容
行は20〜30行 | 判断が分かれやすい作業だけを選ぶ
Aは空欄も2つもダメ | 作った後に行方向でチェックする
Cが4つ以上の行は見直す | 1つ以上をIに変えられないか検討する
Rがない行を作らない | 誰も手を動かさない作業になる
体制変更はその週のうちに更新 | 特にAの担当者が異動したときは最優先
キックオフで主要10行を読み上げる | 配るだけでは読まれない

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_体制図・役割分担表（RACI）
検索キーワード | 
関連文書 | 会議体一覧／変更依頼票・変更管理台帳／プロジェクト憲章
改訂履歴 | 

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる