## Slide 1
PROJECT KICKOFF
【プロジェクト名】
キックオフ資料
開催日：
対象：
作成：

## Slide 2
目次
01
キックオフ資料（10ページ・60分）
P.2 今日のゴールと進め方・P.3 なぜ、いま、これをやるのか・P.4 何をもって成功とするのか・P.5 どこまでやるのか・P.6〜P.9 スケジュール・体制・会議体・前提・P.10 この2週間で、あなたにお願いしたいこと
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
キックオフ資料（10ページ・60分）
1ページ1問い ／ 参加者が翌日から動ける状態にする

## Slide 4
1
P.2 今日のゴールと進め方
この会議で「決めること」と「伝えること」を区別する
項目 | 内容
決めること | 
伝えること | 
進め方 | 

## Slide 5
2
P.3 なぜ、いま、これをやるのか
相手の業務がどれだけ困っているかを数字で書く
項目 | 記載内容
いま困っていること | 
数字で見ると | 
このまま何もしないと | 
だから今年やる理由 | 
記入ガイド：背景は事業部門の人に話してもらう。困っている本人が話すほうが伝わる

## Slide 6
3
P.4 何をもって成功とするのか
QCDそれぞれの合格ライン
軸 | 指標 | 合格ライン
Q（品質） | 稼働後3か月の本番障害 | 
Q（品質） | 製造ラインの停止に至る障害 | 
C（コスト） | 総費用 | 
D（納期） | 全3工場での稼働 | 

## Slide 7
4
P.5 どこまでやるのか
検討して外したものを理由つきで列挙する
区分 | 内容
やること | 
やらないこと① | 
やらないこと② | 
やらないこと③ | 
やらないこと④ | 

## Slide 8
5
P.6〜P.9 スケジュール・体制・会議体・前提
詳細は別紙。ここでは判断の枠組みだけを示す
ページ | 内容
P.6 スケジュール | 
P.7 体制・役割 | 
P.8 会議体 | 
P.9 前提・未決 | 

## Slide 9
6
P.10 この2週間で、あなたにお願いしたいこと
1つの依頼は相手が30分以内に終えられる量にする
誰に | 何を | いつまでに
記入ガイド：会議後24時間以内に個別メールで再送する。欠席者には15分の個別説明を

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_キックオフ資料
検索キーワード | 
関連文書 | プロジェクト憲章／体制図・RACI／会議体一覧／前提・制約条件整理シート
改訂履歴 | 

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる