## Slide 1
STAKEHOLDER REGISTER & MAP
【プロジェクト名】
ステークホルダー一覧・関与度マップ
対象：
ステークホルダー：
作成：

## Slide 2
目次
01
ステークホルダー一覧
① ステークホルダー一覧（前半：立場と評価）・① ステークホルダー一覧（後半：期待・懸念・方針）
02
関与度マップ
② 関与度マップ・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
ステークホルダー一覧
人ではなく役職で管理する ／ 接点の担当は必ず個人名

## Slide 4
1
① ステークホルダー一覧（前半：立場と評価）
影響度＝反対したら止まるか ／ 関心度＝自分から状況を聞いてくるか
ID | 組織／役職 | このプロジェクトでの立場 | 影響度 | 関心度
S-01 |  |  |  | 
S-02 |  |  |  | 
S-03 |  |  |  | 
S-04 |  |  |  | 
S-05 |  |  |  | 

## Slide 5
2
① ステークホルダー一覧（後半：期待・懸念・方針）
「懸念していること」が空欄の人は、まだきちんと話せていない人
ID | 期待していること | 懸念していること | 関与の方針 | 接点
S-01 |  |  |  | 
S-02 |  |  |  | 
S-03 |  |  |  | 
S-04 |  |  |  | 
S-05 |  |  |  | 
記入ガイド：本人の言葉をそのまま書く。要約すると後で意味が変わる

## Slide 6
02
関与度マップ
影響度（縦）× 関心度（横）で配置し、巻き込み方の濃淡を決める

## Slide 7
1
② 関与度マップ
右上は5〜7名まで。超えたら影響度の判定をやり直す
満足させておく（影響度 大 × 関心度 低）
（該当者）
→ 結果を定期報告、判断時のみ相談
密に巻き込む（影響度 大 × 関心度 高）
（該当者・5〜7名まで）
→ 意思決定の場に入ってもらう
様子を見る（影響度 小 × 関心度 低）
（該当者）
→ 連絡は最小限
情報を届ける（影響度 小 × 関心度 高）
（該当者）
→ 意見を聞き、結果を必ず返す

## Slide 8
2
運用ルール
表を埋めることではなく、埋めるために話すことが目的
ルール | 内容
要件定義の着手前に作る | 遅くともキックオフの2週間前。誰を呼ぶかがこの表で決まる
フェーズの切れ目と異動時に見直す | 最低でも3か月に1回
懸念が空欄の人は判定を「暫定」に | 埋まるまで話を聞きに行く
位置を変えたら方針も見直す | 位置が変われば扱い方も変わる
右上は5〜7名まで | 超えたら影響度の判定をやり直す
マップは印刷して貼る | ファイルの中にあると見られない

## Slide 9
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 10
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_ステークホルダー一覧・関与度マップ
検索キーワード | 
関連文書 | 会議体一覧／キックオフ資料／体制図・RACI
改訂履歴 | 

## Slide 11
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 12
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる